Conception et développement d'une application de gestion électronique de l'échange de dossiers dématérialisés

Par :

#### ABIZA MOUAD

Jury :

#### Pr. Abderrahim Benabbou

## Année universitaire 2025/2026

Table des matières

Introduction	3

- Module de registre du bureau d’ordre	3

- Module d’échange	4

- Module de gestion d’équipement	4

Les types d’utilisateurs / services	5

Planning de travail détaillé sur 6 semaines	7

Tâches effectuées en parallèle de l’application web	9

# Introduction

Ce projet s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’amélioration de la gestion des dossiers au sein des services concernés. Le fonctionnement actuel, basé principalement sur des registres manuels, présente plusieurs limites, notamment en matière de recherche, de suivi, de circulation et de traçabilité des dossiers et des fichiers. Dans ce contexte, la mise en place d’une application web apparaît comme une solution pertinente pour centraliser les informations, optimiser le traitement des dossiers administratifs et juridiques, et intégrer également la gestion des équipements et des ressources associées.

Le projet est organisé en trois modules principaux, chacun répondant à un besoin spécifique.

# Module de registre du bureau d’ordre

Ce module permet de gérer le registre de l’application.

Il regroupe deux types de dossiers :

  - Les dossiers juridiques

  - Les dossiers ou fichiers administratifs

#### Pour les dossiers administratifs

Les dossiers administratifs, représentés par la classe Entite, peuvent être gérés de deux façons:

- Soit les dossiers administratifs proviennent d’une autre application appelée Eparapheur. Ils sont exportés depuis cette application puis importés dans notre système afin d’être enregistrés et gérés.

- soit par gestion directe dans l’application

  - sont enregistrés dans le bureau d’ordre

  - sont consultés et ouverts dans ce bureau

  - ne circulent pas entre les différents services

Cela signifie que l’utilisateur peut, depuis l’application :

  - ajouter un dossier administratif

  - modifier un dossier administratif

  - supprimer un dossier administratif

  - enregistrer un dossier administratif

  - Exporter au format Excel

Ces dossiers sont traités au niveau du bureau d’ordre et ne circulent pas entre les services.

#### Pour les dossiers juridiques

les dossiers juridiques sont représentés par la classe EntiteDJ.

Le traitement d’un dossier juridique se fait en plusieurs étapes :

#### Étape 1 : enregistrement au bureau d’ordre

Le dossier juridique est d’abord enregistré dans le bureau d’ordre.

À ce niveau, les différentes informations du dossier sont saisies dans le registre de circulation.

Un identifiant lui est attribué, correspondant au numéro du bureau d’ordre.

#### Étape 2 : transmission au bureau d’ouverture des dossiers

Ensuite, le dossier est transmis au bureau d’ouverture des dossiers afin de lui attribuer un numéro de cour d’appel administrative.

Ainsi, ces deux bureaux :

#### le bureau d’ordre

#### le bureau d’ouverture des dossiers

sont les deux services qui initialisent le processus.

#### Étape 3 : circulation entre les services

Après cette étape d’initialisation, le dossier juridique commence sa circulation entre les différents services.

Pendant cette circulation :

  - on ne modifie pas le contenu du dossier

  - on suit uniquement son passage d’un service à un autre

  - on assure la traçabilité de son parcours

#### cas exceptionnel

Certains dossiers juridiques peuvent commencer directement :

  - soit au bureau d’ouverture des dossiers / caisse

Dans ce cas, le processus ne démarre pas au bureau d’ordre.

# Module d’échange

Ce module est dédié au suivi de la circulation des dossiers juridiques entre les différents services.

Après l’étape d’initialisation, le dossier juridique circule entre les services concernés. L’objectif de ce module est de :

  - Suivre le passage du dossier d’un service à un autre

  - Enregistrer les informations liées à la circulation

  - Assurer la traçabilité du parcours du dossier

  - Exporter

Dans ce module, on ne modifie pas le contenu du dossier lui-même, mais on suit son déplacement et sa réception entre les services.

# Module de gestion d’équipement

Ce module permet de gérer les équipements liés aux services.

Il offre les fonctionnalités suivantes :

  - Ajout d’un équipement

  - Modification d’un équipement (admin)

  - Suppression d’un équipement

  - Consultation des équipements

  - Décharge d'un équipement

  - Afficher la liste des équipements (export Excel)

  - Chercher liste des équipements par type / état / décharger

  - Téléchargement au format Excel

Ce module permet d’assurer une meilleure organisation et un meilleur suivi des ressources matérielles utilisées dans les différents services.

# Les types d’utilisateurs / services

L’application distingue cinq types d’utilisateurs ou services, chacun ayant des fonctionnalités et des droits d’accès différents.

### Administrateur

L’administrateur possède les droits les plus étendus dans le système.

Il peut :

  - gérer les utilisateurs

  - gérer les services

  - gérer les équipements

  - effectuer toutes les opérations accessibles aux autres services

  - consulter, rechercher, exporter et transférer les dossiers

  - effectuer les opérations de retrait si nécessaire

L’administrateur joue donc un rôle global de supervision et d’administration de l’application.

### Bureau d’ordre

Le bureau d’ordre constitue le point de départ principal du processus.

Il a pour rôle de :

  - initialiser l’enregistrement des dossiers

  - enregistrer les dossiers administratifs

  - enregistrer les dossiers juridiques

  - attribuer le numéro de bureau d’ordre

  - initier le processus d’echange

Le numéro de bureau d’ordre permet ensuite d’identifier le dossier et de le retrouver dans le

système.

### Bureau d’ouverture des dossiers

Le bureau d’ouverture des dossiers intervient après le bureau d’ordre pour les dossiers juridiques. Il a pour rôle de :

  - compléter l’initialisation du dossier juridique

  - attribuer le numéro de cour d’appel administrative

Grâce à cela, la recherche d’un dossier juridique peut se faire :

  - soit par le numéro de bureau d’ordre

  - soit par le numéro de cour d’appel administrative

### Bureau d’archivage

Le bureau d’archivage représente la dernière étape de la circulation du dossier. Lorsqu’un dossier arrive à l’archivage :

  - il ne circule plus entre les services

  - il est considéré comme archivé

Si un service a besoin d’un dossier déjà archivé :

  - on ne lance pas une nouvelle circulation

  - on effectue un retrait

Le bureau d’archivage est donc lié à la gestion du registre de retrait, qui contient notamment :

  - la date de retrait

  - la date de retour

### Autres services

|  | فتح الملفات | Ouverture des dossiers |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | رئيس المصلحة | Chef de service |  |
|  | مدير النظام | Administrateur système |  |
|  | التبليغ | Notification |  |
|  | الرسوم التكميلية | Frais complémentaires |  |
|  | خبرة | Expertise |  |
|  | النقض | Cassation |  |
|  | تسليم النسخ | Remise des copies |  |
|  | مكتب الضبط | Greffe |  |
|  | الكتابة الخاصة | Secrétariat particulier |  |
|  | الجلسات | Audiencesi |  |
|  | التوزيع | Distribution |  |
|  | الحفظ | Archivage |  |
|  | الإجراءات | Procédures |  |
|  | المستشار المقرر | Conseiller rapporteur |  |
|  | الاستعجالي | Référé |  |

|  | قضاء الموضوع | Jugement au fond |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | المفوض الملكي | Commissaire royal |  |
|  | الرئيس الأول | Premier président |  |
| جدول 1 Listes des autres services |  |  |  |

# Planning de travail détaillé sur 6 semaines

#### Semaine 1 : Analyse des besoins et compréhension du fonctionnement

  - Observation du fonctionnement du service et des procédures de traitement des dossiers

  - Compréhension du rôle du bureau d’ordre, du bureau d’ouverture des dossiers, de la caisse et des autres services

  - Identification des besoins du système

  - Distinction entre les dossiers administratifs et les dossiers juridiques

  - Définition des objectifs généraux de l’application

  - Étude de l’existant et des limites des registres manuels

#### Semaine 2 : Étude fonctionnelle, modélisation et tâches techniques

  - Identification des acteurs du système

  - Élaboration des cas d’utilisation

  - Réalisation du diagramme de classes

  - Définition des relations entre les différentes classes

  - Préparation de la structure de la base de données

  - Configuration de Active Directory (AD)

  - Installation et configuration de Kaspersky Security Center

#### Semaine 3 : Mise en place de l’environnement technique

  - Création du projet web ASP.NET Core MVC

  - Configuration de l’environnement de développement

  - Création des modèles

  - Mise en place de ApplicationDbContext

  - Configuration de la connexion à la base de données SQL Server

  - Génération et application des migrations

  - Vérification de la création de la base et des tables

#### Semaine 4 : Développement du module de registre et de gestion des dossiers

  - Développement des fonctionnalités liées aux dossiers administratifs

  - Ajout, modification, suppression et enregistrement des dossiers administratifs

  - Intégration de la possibilité d’importer certains dossiers administratifs depuis e-Parafeur

  - Développement des fonctionnalités liées aux dossiers juridiques

  - Mise en place de l’enregistrement initial des dossiers juridiques au bureau d’ordre

  - Prise en compte du numéro de bureau d’ordre

  - Mise en place du traitement des cas exceptionnels où certains dossiers peuvent commencer au bureau d’ouverture des dossiers ou à la caisse

  - Développement des formulaires et interfaces associés

#### Semaine 5 : Développement du module de circulation, de gestion d’équipement et d’administration

  - Mise en place du suivi de circulation des dossiers juridiques entre les différents services

  - Enregistrement des informations de transmission et de réception

  - Suivi du parcours du dossier dans le registre de circulation

  - Développement des interfaces de consultation, de recherche et de suivi

  - Développement du module de gestion d’équipement : ajout, modification, suppression et consultation

  - Liaison des équipements avec les services concernés

  - Mise en place du système d’authentification

  - Développement de l’interface administrateur

  - Gestion des utilisateurs, des services et des comptes

#### Semaine 6 : Finalisation, tests, déploiement et préparation du rapport

  - Vérification globale du bon fonctionnement de l’application

  - Correction des erreurs détectées

  - Amélioration de l’interface utilisateur

  - Réalisation des tests finaux

  - Déploiement

  - Préparation des captures d’écran

  - Rédaction du rapport de stage

  - Préparation de la présentation finale

# Tâches effectuées en parallèle de l’application web

  - Configuration de Active Directory

  - Installation et configuration de Kaspersky Security Center

  - Déploiement

  - Participation aux tâches techniques liées à l’environnement informatique